Sprawozdanie ze zwalczania Barszczu Sosnowskiego 2020

Gmina Debrzno, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/3597/2020 z dnia 05.08.2020 roku, zrealizowała zadanie dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno”. Koszt kwalifikowany zadania wynosił 113 494,44 zł. Wysokość dotacji wyniosła 27 087,44 zł, co stanowiło 23,87% kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania:

W ramach zadania wykonano zabiegi likwidacyjne na obszarze 32,3235 ha, na działkach wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w postaci wykaszania ręcznego, mazakowania, wykopywania i podcinania szyjki korzeniowej, głęboką orkę zastąpiono ręcznym wykopywaniem z uwagi na zbyt podmokły teren. Zadanie było realizowane na ponad 10 ha nieruchomości stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ponad 14 ha na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, ponad 7 ha na nieruchomości stanowiących własność gminy Debrzno oraz ponad 1,7 ha na nieruchomościach stanowiących drogi powiatowe oraz rzeki. W miejscu występowania największych skupisk Barszczu Sosnowskiego zamontowano tablice ostrzegawcze wykonane w roku poprzednim.  
Ponadto na stronie internetowej [www.debrzno.pl](http://www.debrzno.pl) udostępniono plakat informacyjny dotyczący szkodliwości i zagrożeń ze strony Barszczu Sosnowskiego. Na plakacie umieszczone zostały również informacje o objawach oparzeń Barszczem Sosnowskiego, a także instrukcja postępowania w razie styczności z tą niebezpieczną rośliną.

Za pośrednictwem strony internetowej mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności zgłaszania zauważonych stanowisk Barszczu Sosnowskiego do Urzędu Miejskiego.

W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano zadowalający efekt w postaci niedopuszczenia do wydania nasion przez Barszcz Sosnowskiego na całym areale objętym projektem, a co za tym idzie przyczyniono się do ograniczenia ilości nasion zakumulowanych w glebie. Przy założeniu kontynuacji działań w kolejnych latach, istnieje realna szansa na zlikwidowanie problemu występowania tej niebezpiecznej rośliny z naszego otoczenia.

Cele realizacji projektu:

Usunięcie Barszczu Sosnowskiego z powierzchni 32,3235 ha.

Cele szczegółowe:

-złagodzenie skutków problemu związanego z występowaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Debrzno

– poprawa bezpieczeństwa ludzi i zwierząt

– zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa lokalnego na temat zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków roślin